Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr sprawy UD-VI-ZP/19/12

Wzór umowy

UMOWA Nr 
PRD-WIR-B/I/2/1/1/15/12/15

W dniu …....………….…… 2012 r. w Warszawie, pomiędzy miastem stołecznym Warszawa – Dzielnicą Praga Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, reprezentowanym przez:

1) Pana Tomasza Kucharskiego - Burmistrza Dzielnicy Praga Południe - na podstawie
    pełnomocnictwa  Prezydenta  m.  st. Warszawy Nr  GP-0158/348/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

2) Pana Adama Grzegrzółkę   - Zastępcę  Burmistrza Dzielnicy Praga Południe  na podstawie                      pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/468/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym”,

a

firmą ………………………….działającą na podstawie wpisu do Sądu Rejonowego dla …………, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………, zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz, której działa:

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39  ustawy . Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do remontu Al. E. Wedla.

- Zakres rzeczowy prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót i uznaje za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

- Wprowadzenie na budowę nastąpi w terminie do 7 dni po zawarciu umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 maja 2012 roku.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie robót przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką           budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami,

2)  w trakcie wykonywania robót zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego dojścia do   domów oraz umożliwienie dojazdu samochodami,

3) zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż,

4) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do

dnia  odbioru przedmiotu umowy,

5) uporządkowanie terenu wykonywania robót, zaplecza, terenów sąsiadujących, do daty protokólarnego odbioru przedmiotu umowy,

6)  zapewnienie na koszt własny tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

7)  usuwanie wad w wyznaczonym terminie.

§ 4

1.   Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej            działalności na pełen przedmiot umowy przez cały czas trwania robót.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zawartej umowy z zakładem ubezpieczeniowym      i kontroli spełnienia warunków określonych w ust. 1.

3.  W przypadku nie spełnienia warunków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej      umowy ubezpieczenia.

§ 5

- Strony umowy ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę ,……….. brutto , (słownie………… złotych brutto).

- Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iż określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi.

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ust.1 i 2 ustawy z        dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca wniesie najpóźniej do dnia     podpisania umowy 5 % wartości umowy  tj. ………. zł. (słownie: ……………………………………. zł/00) w jednej lub kilku formach  określonych 
w art. 148  ust.1 ww. ustawy.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości przedmiotu zamówienia pozostanie kwota 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust. 3.

§ 6

1. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w formie odbioru końcowego
      zwanego dalej odbiorem.

2.  Zgłoszenie gotowości do odbioru Wykonawca dokona na piśmie lub faksem.

- Zamawiający dokona odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. W przypadku nie dokonania odbioru w w/w terminie z winy Zamawiającego, Wykonawca wyznaczy ostateczny termin.

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiający. Z odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez wszystkie uczestniczące osoby. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wraz z podpisaniem protokółu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na wbudowane materiały.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego ujawnione zostanie,  że przedmiot umowy posiada wady:

- nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad lub dokona odbioru wyznaczając termin na usunięcie wad,

- nie nadające się do usunięcia, a nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- nie dające się usunąć i uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zgodnie z art. 637 § 2 k.c.

§ 7

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 
    Nr ……………………, 21 dnia od doręczenia Zamawiającemu faktury wraz
      z dokumentami rozliczeniowymi.

2. Faktura będzie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odbioru 
     przedmiotu umowy.

3.  Za dzień zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oświadcza, że
    jako podatnik – nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 zaś odbiorcą faktury
   i płatnikiem jest Dzielnica Praga-Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres
     jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada
      NIP 113-00-52-711, REGON  012529464

§ 9

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego będzie pełnił Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy.

- Inspektorów nadzoru wykonywanych robót wyznaczy Zamawiający.

- Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.

§ 10

Wykonawca, od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili odbioru końcowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy.	
						                   § 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:	
1) 5% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za
     które odpowiada Wykonawca,

2) 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu w terminie              przedmiotu umowy,

3) 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym usunięciu
             stwierdzonych wad,

4)  0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uporządkowaniu
 	  terenu i usunięciu zaplecza - § 12 ust.3 pkt.2.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia
    pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą bez
     uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.

4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający
     może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

§ 12
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1)  zostanie zgłoszony wniosek o upadłość  Wykonawcy lub likwidację jego firmy,

2)  zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
 zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 4 dni pomimo wezwania Zamawiającego oraz w innych przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.

- Umowne prawo do odstąpienia od umowy przez zamawiającego może być wykonane w ciągu 2 tygodni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie uprawniającej do skorzystania z tego prawa.

- W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

- Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po czym Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je Zamawiającemu,

2) Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od umowy uporządkuje 
           teren prac i usunie zaplecze.	
4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3, Zamawiający
     ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

§ 13

1 Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres …..  miesięcy od  daty  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosić będzie 12 miesięcy od daty
     odbioru końcowego.

3. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie rękojmi i gwarancji wady
 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie
Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt  Wykonawcy, przy użyciu osoby trzeciej, bez
 utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do ostatniego
 dnia upływu rękojmi lub gwarancji.

§ 14

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 § 1 kc.).

§ 15

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

§ 16

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.

- W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust.1 Strony mogą wystąpić na drogę sądową.

- Sądem właściwym będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga-Południe.

§ 17

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

- Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:

Zamawiającemu – adres do korespondencji:

Urząd m. st. Warszawy,
		Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe
		ul. Grochowska 274
		03-841 Warszawa

Wykonawcy - na adres

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu.
    Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone
   stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym
    potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę,
   do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go dnia od daty
     nadania pisma.

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1
    umowy uznaje się za doręczone.	

						      § 19

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – przedmiar robót.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Inwestora, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY: