Załącznik nr 8 do SIWZ

UD-VI-ZP/63/19

WZÓR

UMOWA  Nr PRD/WIR/B/V/1/27/……/.…../2019

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr UD-VI-ZP/…….…/19            w dniu ..................... 2019 roku w Warszawie, pomiędzy:

miastem stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga-Południe z siedzibą w Warszawie przy          ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa, posiadającym NIP 525-22-48-481 oraz REGON 015259640, reprezentowanym przez:

- Pan Jarosław Karcz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5300.2018 z dnia 17.12.2018 r.,

- Pani Izabela Szostak-Smith – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5520.2018 z dnia 24.12.2018 r.

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,

a

..……………………………………………………………………(zam……………………………………… PESEL:  …………………………….) zarejestrowaną/-ym w ……………………………….…….………,  działającą/-ym na podstawie wpisu do ……………………...…………………………………..……..…., posiadającą/-ym NIP nr ………………..…….…….., oraz REGON nr …………...….……...…………., z siedzibą w ………………………………………………...…………………….…………………………..,

zwanym w dalszej treści Umowy „Projektantem”,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

1.	Zamawiający zleca, a Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej    i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w.z.   w budynku Zespół Szkół Nr 37 przy Al. St. Zjednoczonych 24 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”.

2. Zakres dokumentacji projektowej i kosztorysowej określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

3. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa będzie zawierać całkowity zakres robót stanowiących przedmiot Umowy wraz z symboliką materiałów i urządzeń oraz zostanie wykonana zgodnie   z poniższym zestawieniem:

- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. - 6 egz.,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egz.,

- przedmiar robót do projektu budowlanego i wykonawczego określonego w pkt. 1) - 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu budowlanego   i wykonawczego określonego w pkt. 1) - 2 egz.,

- kosztorys inwestorski (w wersji pełnej i uproszczonej) do projektu budowlanego                    i wykonawczego określonego w pkt. 1) - 2 egz.,

- kompletna dokumentacja projektowa i kosztorysowa w formie elektronicznej (zapis na CD-RW/DVD w formacie .pdf i .dwg, w tym kosztorys inwestorski i przedmiary robót                w formacie .pdf i .ath) - 2 egz.

4. Kosztorysy inwestorskie sporządzone będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury             z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

5.  Dokumentacja projektowa i kosztorysowa będzie posiadać klauzulę kompletności dla celu, jakiemu ma służyć, będzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) oraz będzie sprawdzona przez osobę uprawnioną i będzie posiadać oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną.

6.  Po zawarciu niniejszej Umowy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Projektant otrzyma od Zamawiającego odpowiednie pełnomocnictwo, do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających mu wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 2

Termin realizacji prac i warunki odbioru

- Termin rozpoczęcia prac projektowych, będących przedmiotem Umowy, ustala się na dzień następny po zawarciu Umowy.

- Wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

- Projektant przekaże dokumentację projektową i kosztorysową do siedziby Zamawiającego wraz z wykazem przekazywanej dokumentacji. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji dokona jej sprawdzenia pod względem kompletności i zgodności      z opisem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji, Zamawiający odmówi odbioru, a Projektant zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych chyba, że strony ustalą inaczej. Po usunięciu wad Projektant ponownie przekaże dokumentację do siedziby Zamawiającego do sprawdzenia, zgodnie z procedurą ustaloną w ust. 3.

- Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w formie protokołu zdawczo- 
– odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany przez strony, po sprawdzeniu                   przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie określonym            w § 1 ust. 2, ust. 3.

- Datą wykonania przedmiotu Umowy będzie data przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, jeżeli Zamawiający po sprawdzeniu dokona jej odbioru w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 3

Obowiązki Projektanta

- Do obowiązków Projektanta w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej należy w szczególności:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami,

- zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego i wykonawczego przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia,

- wypożyczenie od Zamawiającego, dokumentacji projektowej archiwalnej budynku Zespołu Szkół, wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia oraz jej zwrot do Zamawiającego  w dniu przekazania przedmiotu Umowy,

- wizja lokalna istniejącego stanu oraz tras instalacji wodociągowej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Projektant przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzację istniejących instalacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz istniejącego układu pomieszczeń, w celu zapoznania się       z zakresem robót budowlanych, które należy przewidzieć w dokumentacji projektowej         i kosztorysowej. Przeprowadzenie wizji lokalnej powinno być pisemnie potwierdzone przez upoważnionego pracownika Użytkownika (dyrekcji Zespołu Szkół). Potwierdzenie należy  przedstawić Zamawiającemu,

- uzgadnianie z Zamawiającym oraz Użytkownikiem (dyrekcją Zespołu Szkół)  zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań,

- udział w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu opracowania dokumentacji,

- uzyskanie wszystkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń dotyczących przedmiotu zamówienia wymaganych szczególnymi przepisami, niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

- niezwłoczne udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania            w części dotyczącej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonie robót budowlanych.

- Projektant oświadcza, że w zapoznał się z przedmiotem zamówienia, stanem istniejącym obiektu i uwzględnił je w wynagrodzeniu przewidzianym niniejszą Umową oraz w terminie wykonania.

- Projektant, w dniu przekazania przedmiotu Umowy, złoży oświadczenie, że opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa jest kompletna i wystarczająca do wykonania robót budowlanych na jej podstawie.

§ 4

Wynagrodzenie i płatności

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę:

………………..………zł brutto (słownie …………………………..……………złotych brutto),

w tym należny podatek VAT.

- Zamawiający zastrzega, a Projektant przyjmuje, iż określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu Umowy tak, by w pełni służył celowi i pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej        i kosztorysowej, uzyskaniem niezbędnych opinii oraz uzgodnień i zatwierdzeń. Żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zwiększonych nakładów prac lub kosztów Projektantowi nie przysługuje.

- Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Projektanta za przedmiot Umowy odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej.

- Projektant wystawi fakturę końcową w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wersja dla spółek ksh

- Wynagrodzenie będzie płatne na konto Projektanta Nr …………………………………….  w terminie 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz         z protokołem zdawczo-odbiorczym. Zmiana numeru konta Projektanta wymaga aneksu do Umowy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Projektanta 
Nr ..................................................................., w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi i wskazanymi w ust. 4 oraz       w § 2 ust. 7.

Projektant oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Dla celów wystawienia faktury Strony ustalają co następuje:

- Zamawiający, miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oświadcza, że jako podatnik – nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem jest Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

- faktura wystawiona przez Projektanta wraz z dokumentami rozliczeniowymi powinna być doręczona do Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

- w przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 6, pkt 2), za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

- prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer Umowy, na podstawie której jest wystawiana.

- Projektant oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP ………………………, REGON ……………………..

- Za dzień zapłaty należnego Projektantowi wynagrodzenia, uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Miasto stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

## § 5

Prawa autorskie

  - Projektant oświadcza, że z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej          i kosztorysowej przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat oraz bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo              i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów,           w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, na wskazanych w ust. 2 polach eksploatacji.

  - Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej         w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

    - utrwalenie i zwielokrotnienie bez ograniczeń ilościowych dowolnymi technikami, istniejącymi    w dniu zawarcia Umowy, w tym: drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi – w tym kserokopie i slajdy, płyty CD, karty pamięci,

    - wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontów lub odbudowy inwestycji sporządzonej z wykorzystaniem utworu,

    - wprowadzenie do pamięci komputera,

    - odtwarzanie dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie,

    - udostępnianie utworu wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

    - rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: ekspozycja, publikowanie części lub całości dokumentacji lub opracowania,

    - dokonywanie zmian i modyfikacji podyktowanych potrzebami Zamawiającego związanymi z remontem, naprawą, rozbudową instalacji.

  - Równocześnie Projektant przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

  - Projektant przekazując na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej i kosztorysowej, jednocześnie złoży oświadczenie, że projektanci podpisani pod branżowymi częściami projektu budowlanego i wykonawczego, wskazanymi w § 1 ust. 3 pkt 1) są jej autorami, a osoby wykonujące projekt budowlany i wykonawczy posiadają prawem wymagane uprawnienia budowlane i należą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie tych uprawnień zostaną dołączone do każdego egzemplarza wszystkich branż projektu budowlanego i wykonawczego.

  - Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej   i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

  - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego      z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Projektanta, Projektant:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego     w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

  - Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Projektanta lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 6

Ogólne warunki realizacji

      - Projektant oświadcza, że do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji Umowy wskazuje ………………….……………… nr tel. ……………………., e-mail:…………………………

      - Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy z ramienia Zamawiającego będzie pełnił Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe.

      - Zmiana osób do kontaktów może nastąpić w drodze powiadomienia i nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 7

Kary umowne

- Projektant zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Projektant,

  - 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu w terminie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

  - 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym usunięciu stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto.

- Projektant zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Zamawiającego wysokością kary.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.

- Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

- Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust.1, jeśli Projektant wykaże            i udokumentuje, że zwłoka lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub siły wyższej.

- Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego          z należnego wynagrodzenia.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

  - zostanie zajęty majątek Projektanta,

  - Projektant nie wykonuje prac zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,

  - Projektant bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, przerwał realizację przedmiotu Umowy i nie wykonuje prac przez 14 dni pomimo stosownego wezwania Zamawiającego,

oraz w innych przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.

- Umowne prawo do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego może być wykonane w ciągu 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie uprawniającej do skorzystania z tego prawa.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac na dzień zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dacie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy wygasają w stosunku do Projektanta dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

- Projektant na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone przez Zamawiającego wady w przedmiocie Umowy, w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wadach, o ile Zamawiający nie wyznaczy innego terminu.

- Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do ostatniego dnia upływu rękojmi lub gwarancji.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.

- Jeżeli Projektant nie usunie wady ujawnionej w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Projektanta, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Projektant zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, związane                z powierzeniem osobie trzeciej usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

- Po dacie wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji określonej w powyższej Umowie, Projektant nie będzie rościł praw do późniejszych zmian dokonanych przez Zamawiającego w instalacjach wykonanych na podstawie tej dokumentacji, jak też nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu późniejszych zmian.

§ 10

Zmiany Umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiany Umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:

- Wprowadzenia zmiany wynikającej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamówień publicznych,

- Zmiana realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

    - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu Umowy, które nie wynika       z okoliczności leżących po stronie Projektanta,

    - zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej spowodowane koniecznością opracowania projektów zamiennych, dodatkowych projektów wykonawczych lub innych projektów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy lub nastąpiły zmiany w dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wniosek Zamawiającego,

    - przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych opinii lub uzgodnień wydawanych przez inne jednostki organizacyjne, pod warunkiem złożenia przez Projektanta wniosku w terminie odpowiednio wcześniejszym przed terminem zakończenia prac. Termin zakończenia prac ulga przesunięciu o termin uzyskiwania ww. uzgodnień. Złożenie odpowiednich wniosków i wystąpień, o których mowa wyżej musi być odpowiednio potwierdzone,

    - zmiany brzmienia nazwy, numeru NIP, numeru REGON Projektanta, jeżeli nie powoduje to zmiany Projektanta.

- Zmiany o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej Umowy określonym w § 2.

§ 11

Korespondencja

- Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:

Zamawiającemu - adres do korespondencji:

Urząd m.st. Warszawy
       Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury
       ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

Projektantowi - na adres do korespondencji: ……………………………..…………………

- Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 - tego dnia od daty nadania pisma.

- Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust.1 uznaje się za doręczone.

§ 12

Informacja publiczna

Wersja dla spółek ksh:

    - Projektant oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zmianami), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą:

- Projektant oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U.     z 2018 r. poz. 1330 ze zmianami), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Projektant wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię            i nazwisko oraz dane firmy.

- Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych                   w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dla których administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy.

§ 13

Postanowienia końcowe

      - Projektant bez zgody Zamawiającego nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 kc.).

      - Projektant bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub           w całości na rzecz osoby trzeciej.

      - Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustaw prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

      - W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. Okres do osiągnięcia ugodowego rozstrzygnięcia ustala się na 30 dni od powiadomienia o powstaniu sporu. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania Strony mogą wystąpić na drogę sądową.

      - Spory wynikłe z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Dzielnicy Praga-Południe.

      - Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Projektanta i trzy dla Zamawiającego.

      - Integralną część Umowy stanowi:

Załącznik nr 1    –   Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2    –   Oferta Projektanta.

PROJEKTANT                                                         ZAMAWIAJĄCY